ПРОГРАММА

ремонтно-реставрационных работ

по ансамблю Тихвинского Успенского монастыря

(г. Тихвин Ленинградской области)

на 2003-2004 гг.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТ

| № |  | Наименование памятника, (V cтp.—куб.м; S общ.—кв.м) | Виды необходимых работ | Приспособление | Ориентир. стоим. работ по СУППС [М., 1987] с коэфф. перевода в цены 2003 г.; руб. | Ориентир. стоим. проектных работ (корректировка существ. проекта) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внутриплощадочные инженерные сети, благоустройство | Прокладка внутриплощадочных сетей ВК + вертикальная планировка |  | 2 млн + 1,5 млн |  |
| 2 |  | Трапезная палата с Покровской церковью (9680 куб.м; 1444 кв.м) | Подвалы—оконч. ремонта несущих конструкций; интерьеры—отделка | II этаж—храм, трапезная; I этаж—котельная, мастерские | 2,5 млн | 50 тыс. |
| 3 |  | Келарские кельи (2558 куб.м; 330 кв.м) | Гостиничные кельи | Братские кельи | 4 млн | Р. Ч. полностью 280 тыс. |
| 4 |  | Северные кельи (3084 куб.м; 540 кв.м) | 2 секции—ремонт; | Братские кельи, мастерские | 2 млн | надзор |
|  |  |  | 2 секции—воссоздание |  | 4 млн | Р. Ч. полностью 280 тыс. |
| 5 |  | Больничные кельи (3000 куб.м; 490 кв.м) | Реставрация с приспособлением | Музейные помещения | 8 млн | 90 тыс. |
| 6 |  | Южные кельи (3270 куб.м; 560 кв.м) | Окончание реставрационных работ (своды), отделочные внутренние работы | Музейные фонды (восточная часть); монастырские помещения для работы | 2 млн | 90 тыс. |
| 7 |  | Святые ворота с надвратной церковью Вознесения (1165 куб.м; 70 кв.м) | Полная реставрация с воссозданием завершения | Действующий храм | 4 млн | 80 тыс. |
| 8 | Крестовоздвиженская церковь + Житенные кельи (часть 1 этажа) |  | Входной узел с туалетами | Музейные помещения | 600 тыс. | 20 тыс. (сети ВК) |
|  | Восстановление утраченной части Житенных келий |  | Полное воссоздание с приспособлением |  | 2 млн | 150 тыс. Р.Ч. полностью |
| 9 | Бывш. Духовное училище (4000 куб.м; 600 кв.м) |  | Реставрация с приспособлением | Гостиница для групп паломников | 5 млн | 80 тыс. |
| 10 | Северная стена (западный участок с двумя башнями) |  | Полное воссоздание с приспособлением (в монолитном бетоне и кирпиче) |  | 2 млн |  |
| 11 | Северная стена (восточный участок с башнями и помещениями, по новой трассировке) |  | Полное воссоздание с приспособлением (возможно, в дереве) |  | 2,5 млн |  |
| 12 | Архимандричьи кельи (550 кв.м) |  | Косметический ремонт | Кельи настоятеля, канцелярия монастыря | 500 тыс. |  |
| 13 | Успенский собор |  | Центральный барабан с большой главой, царские врата иконостаса; замена отопления | Действующий храм |  |  |
| 14 | Церковь «На крылечке» |  | Ремонт чердачного перекрытия, завершения | Действующий храм | 800 тыс. |  |

Концепция Программы

Основными задачами, для решения которых сформулирована программа и составлена проектно-сметная документация, являются:

- Обеспечение безопасности внутреннего каре зданий монастыря и, в частности, Успенского собора с чудотворной иконой.

- Обеспечение определенного количества мест для размещения гостей и паломников в зданиях монастырского комплекса (в июне 2004 г.).

- Необходимый ремонт фасадов зданий и сооружений монастырского ансамбля.

  - Для решения первой задачи, помимо принятия специализированных мер (многосторонняя сигнализация и т.д.), предлагается максимально возможное в современных условиях восстановление северной и восточной монастырской стен. Обе линии стен с башнями могут быть воссозданы частично или полностью в современных материалах; например: северная стена с башнями—в монолитном бетоне с применением кирпича для фасадной облицовки и второго яруса башен. Трассировка восточной стены может быть проложена к западу от исторической, поскольку на фундаментах утраченной восточной стены расположены частные дома. Восстановленная таким образом восточная стена с башнями и помещениями может быть выполнена в деревянных конструкциях.

  - Обеспечение необходимого количества гостиных келий разного уровня комфорта (в том числе для приема патриарха) на территории монастырского комплекса решается двумя приемами:

- Реставрационный ремонт с приспособлением существующих исторических зданий (келарского, северного, больничного и южного корпусов). После проведения мероприятий по приему чудотворной иконы келейные корпуса становятся братскими монастырскими кельями.

В ряду этого рода работ—окончание работ по приспособлению трапезной палаты с Покровской церковью. Программа предусматривает более логичное функциональное зонирование монастырского ансамбля в условиях сочетания в одном комплексе действующего монастыря и тихвинского историко-архитектурного музея путем концентрации музейных помещений только в восточной линии зданий (перевод музейных помещений из Архимандричьих келий в больничные).

- Воссоздание, возможно с применением современных материалов, утраченных келейных корпусов (восточной части северного и житенного). В этом случае осуществляется воссоздание фасадов зданий, планировочная структура решается для современного приспособления.

На первом этапе рекомендуется выстроить только восточную утраченную секцию северного корпуса (с отрывом от существующих северных келий) и обустроить ее для патриарших келий.

В окончательном варианте северный корпус приспосабливается для нужд монастыря (гостиные и братские кельи, мастерские), а в Житенных кельях могут быть расположены фонды музея.

  - Необходимый косметический ремонт фасадов монастырских зданий обязательно включает в себя фрагментарную реставрацию фасадов, кровель и завершений. Например, необходимо воссоздать главы надвратной церкви Вознесения и завершение церкви 12 Апостолов при больничных кельях.

  - В максимальную программу включен также реставрационный ремонт бывшего Духовного училища с приспособлением его под гостиницу для групп паломников.

  - Для инженерного обеспечения монастыря централизованно должны быть решены водопровод и канализация. Теплообеспечение решается автономными котельными в трех-четырех точках комплекса.

Контактная информация

| Адрес: | 187500 г. Тихвин, Тихвинская ул. 1, Тихвинский Успенский монастырь, |
| --- | --- |
| Телефон: | (81267) 11 669 |
| Факс: | (81267) 11 084 |
| Email: | tikhvinm@ptz.ru info@tbum.org |
| Internet: | monastyr.narod.ru www.tbum.org |
| Расчетный счет: | 40703 810 216 0000 0000 5 в ОАО «МДМБАНК СПб», г. С.Петербург, доп. офис «Василеостровский» БИК 044 030 809 К/сч. 30101 810 6 0000 0000 809 ИНН 47 1500 7795 КПП 47 1501 001 |